Projet java

Lucas

| Lucas | Theo | Ismaël | Constant |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestion des scores Gestion de la connexion et création pour les utilisateurs et l’affichage des formulaire | Gestion du mode de triche Gestion du bonus-malus Création de la pause | Création des boutons Gestion du game-over Création du score Création de lancement | Amélioration du jeu Création de la base de donne de niveau et niveau |
| 1semaine | 1semaine | 2 seamine | 2 semaine |
| 2semaine | 3jour/1jour | 1jour | 1 semaine |

Nous avons utilisé plusieurs IA(chat gpt, gemini, mystral, copilot) différente ce qui nous a permis de comparer les résultats proposer

Nous avons aussi utilisé la documentions https://www.sqlitetutorial.net/sqlite-java/

https://code.visualstudio.com/docs/java/java-project

Nous avons utilisé une vidéo YouTube https://www.youtube.com/watch?v=66lNNz37BP0

Les cours des années précédant et nos projets des années précédent

https://code.visualstudio.com/docs/java/java-project

| Ordre | Phase du Projet | Description des Tâches | Intervenants | Durée estimée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Création du jeu | Suivie du tp | Toute l’equipe | ~3h |
| 2 |  |  | Lucas | ~10h |
| 4 |  |  | Theo | ~6h |
| 5 | Base de Données | Création de la base de données pour la gestion des niveaux. | Lucas | ~4h |
| 6 | Système de Fin | Développement de la logique de Game-over. | Ismaël | ~4h |
| 7 | Score & Affichage | Création et gestion du système de calcul du score. | Lucas, Ismaël | ~5h |
| 8 | Polissage | Amélioration globale du jeu et corrections finales. | Constant | ~8h |